|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINUTA DE REUNIÓN** | | | | | |
| Lugar: | Depto. Edictos Judiciales | | Fecha / Hora: | 06 jun 2024 | 11:00 a 12:20 |
| Proyecto: | Publicación de Edictos Judiciales en Sitio web | | | | |
| Datos de los participantes | | | | | |
| Nombre | | Área | Correo electrónico | | Ext./ Cel. |
| Lic. José Isidoro Pérez Guzmán | | Edictos Judiciales | jose.perez@oj.gob.sv | | 7802-8337 |
| Lic. Ronald Avendaño | | DDTI | ronald.avendano@oj.gob.sv | | 7088-9369 |
| Ing. Adilmar Rafael Alonso Ruiz | | DDTI | adilmar.alonso@oj.gob.sv | | 6201-8427 |
| Ing. Marjorie Ivette Contreras | | DDTI | marjorie.contreras@oj.gob.sv | | 7802-9062 |

|  |
| --- |
| **Objetivos de la reunión** |
| * Presentación del equipo de trabajo asignado al proyecto * Explicación del procedimiento de trabajo del departamento de Edictos Judiciales. * Presentación del avance del proyecto |

|  |
| --- |
| **Temas tratados** |
| **Explicación detallada del trabajo realizado en el Departamento de Edictos Judiciales** |
| El Lic. Pérez proporcionó una explicación detallada de los pasos involucrados en el proceso publicación de Edictos Judiciales.   * 1. Solicitud del tribunal   2. Proceso dentro del Departamento de Edictos Judiciales   3. Publicación impresa en el periódico   4. Reporte al Tribunal para Documentar el Proceso Judicial |
| **Presentación del avance del proyecto** |
| El equipo DDTI, presentó el avance del proyecto, mostrando un prototipo de sistema, con el objetivo de obtener retroalimentación del Lic. José Isidoro Pérez Guzmán para validar si esta conforme a las necesidades y la funcionalidad llena el re del departamento de Edictos Judiciales. La demostración incluyó:   * Acceder al sitio web donde las sedes judiciales ingresarán la solicitud para utilizar el servicio.   + Carga de una imagen en formato PDF, simulando el oficio de solicitud de edicto remitido por un tribunal.   + Uso de la tecnología de inteligencia artificial para extraer la información relevante del oficio, que luego será verificada y avalada por el personal de Edictos Judiciales   + Vista editable para verificar o realizar ajustes a la información que se incluirá en el edicto.   + Historial de modificaciones realizadas. * Visualización del resultado final: El edicto publicado en el sitio web, mantendrá el mismo formato utilizado actualmente de los periódicos físicos. * Características adicionales incluidas en la propuesta: * Icono para aumentar o disminuir el tamaño de la letra del edicto, * Opción de búsqueda por diferentes criterios * Enlace a la versión digital que incluye la solicitud inicial (oficio remitido por el juzgado) * Enlace a la versión imprimible del edicto * Código QR que contiene un código de verificación y redirige a la imagen del comprobante del edicto publicado, permitiendo su verificación por cualquier persona. |

|  |
| --- |
| **Acuerdos alcanzados** |
| * + Se remitirá un memorando al departamento de Edictos Judiciales, informando sobre el personal DDTI asignado al proyecto.   + El Lic. José Isidoro Pérez Guzmán dio su visto bueno al prototipo, por lo que se procederá a trabajar en el desarrollo. |

**Nota:** Se anexa lista de asistencia firmada por cada uno de los participantes en esta reunión.